|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?   * Como equipo no hemos podido cumplir con todos los tiempos definidos, por lo que tuvimos que modificar el sprint planing para que se adapte a nuestros retrasos y poder cumplir con el desarrollo completo del artefacto o sprint. * Un factor determinante fue el uso de Git bash, ya que tardamos en subir nuestras ramas al github. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?   * **De manera tranquila, sabiendo que estamos trabajando con una metodología ágil la cual se adapta a estas situaciones pero sin dejar de lado que tenemos una fecha límite, en la cual debemos cumplir con lo acordado.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?   * **Lo evaluó de manera bastante positiva, ya que he sabido junto a mis compañeros evaluar los problemas surgidos, por otro lado algo que mejoraría o me gustaría hacer de manera mas frecuente son las daily meating ya que no podemos debido a nuestros horarios.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?   * La verdad hasta el momento ya he resuelto todas las inquietudes que tenía. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?   * Las actividades ya han sido redistribuidas en base a nuestra situación en el desarrollo del proyecto. * Hasta el momento no hay nuevas actividades que deben se asignadas. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?   * El grupo a trabajado de manera bastante buena, han sido comunicativos y consecuentes, están pendientes de cada cambio o tarea pendiente por hacer, por mi parte no mejoraría nada. |